Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 02.04.18г по 06.04.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф. № 1,2,3 от КТП-10/0,4 кВ №6 «Дет.сад», от ВЛ-10 кВ №4 «Животноводство» от ПС «Киевская». | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ |  | с 10-00 03.04.18г. до 18-00 03.04.18г. с10-00 04.04.18г. до 18-00 04.04.18г. | с.Киевское- жил. сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ №-1 «Быт», от ВЛ-10 кВ № « Ц.У.» от ПС «Островская». | Вырезка деревьев в охранной зоне ВЛ |  | с 10-00 05.04.18г. до 18-00 05.04.18г. | с.Островское- жил. сектор, пекарня. |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт I и II CШ 35кВ на ПС« Любимовская » | Монтаж СМВ-35кВ |  | с 11.00 03.04.18 до 18.00 03.04.18 с 11.00 04.04.18 до 18.00 04.04.18 | п. Любимовский - жил.сектор и все юридические потребители, п.Красный Запорожец- жил.сектор и все юридические потребители. |
| 2 | Вывести в ремонт КТП№57 от ВЛ-10кВ №8 «ХПП» от ПС «Красивинская» | Тех.обслуживание |  | с 17.00 02.04.18 до 20.00 02.04.18 | г.Есиль-жил.сектор, «ЕРЭС» сторожка, котельная,контора, К/х «Кулагер» газовый участок. |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №8 «ХПП» от ПС «Красивинская» | Замена шлейфов 10кВ на КТП№57 |  | с 16.00 02.04.18 до 20.00 02.04.18 с 16.00 03.04.18 до 20.00 03.04.18 | г.Есиль-ТОО «Есильская нефтебаза», ТОО «Есиль -Ден», ТОО «Есиль -УН», ТОО «Аксай -ДЭН», ИП «Эйгерд». |

Начальник ОДС								А.Моисейкин