Информация о плановых ремонтных работах «Акмолинская МЭС» АО АРЭК

в период на 02.06.-06.07.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Жангиз-кудук | капремонт ПС | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | п. Жангиз-Кудук |
| 2 | ПС Луговая | капремонт ПС | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | с. Тосты , с. Акмечеть |
| 3 | КТП№52 ПС «Акмолинская» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | Мастерский участок |
| 4 | КТП № 37 110/35/10 кВ ПС «Воздвиженка» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | Быт, гараж. |
| 5 | КТП №12 ПС 35/10 кВ «Новоишимка» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | с. Есиль. Больница, АТС, Быт |
| 6 | КТП №30 ПС 35/10 кВ «Новоишимка» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | с. Есиль. Быт, АЗС, ТОО «АКА» |
| 7 | КТП №7 ПС 35/10 кВ «Жангиз-Кудук» | капремонт ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | Молпродукт с. Жангиз-кудук. |
| 8 | КТП №69 от ПС 35/10 кВ «Целиноградская» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | ж.д. Мухамеджан. а. Косшы |
| 9 | КТП №11 от ПС 35/10 кВ «Куянды» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | а. Костомар. Водокачка, Быт |
| 10 | КТП №10 от ПС 35/10 кВ «Куянды» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | а. Костомар. Быт, школа. |
| 11 | КТП №6 от ПС 35/10 кВ «Куянды» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | а. Куянды. Быт |
| 12 | КТП №6 от ПС 35/10 кВ «Софиевка» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | с. Софиевка. Быт |
| 13 | КТП №25 от ПС 35/10 кВ «Заря» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | с. Приречное. Быт |
| 14 | КТП №32 ВЛ 0,4 кВ от ПС 35/10 кВ «Интернациональная» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | пос. Интернациональный, Быт, ТОО Айбол-1 |
| 15 | КТП №34 от ПС 35/10 кВ «Мичурина» | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | пос. Мичурина, Быт |
| 16 | ВЛ 10 кВ №20 от ПС 35/10 кВ «Интернациональная» | капремонт ВЛ-10 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | пос. Интернациональный, с. Кызылсуат. Быт |
| 17 | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 35/10 кВ «Журавлевка» | Монтаж РЛНД- 10 кВ №18034-3 | 02.07.18 с 10-00 до 18-00 | с. Акимовка. |
| 18 | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ «Уркендеу» | капремонт ВЛ-10 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | пос. Каражар |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ ф-1,2 от КТП №24 по ВЛ 10 кВ №12 от ПС 110/35/10 «Сабунды» | капремонт ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | пос. Караегино |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №14 по ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35/10 кВ« Арыкты» | капремонт ВЛ-0,4 кВ | с 02.07.18 по 06.07.18 с 10-00 до 18-00 | п. Арыкты |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев