Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 02.07.18г по 06.07.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Свободная" | капитальный ремонт | с 9:00 03.07.2018г. до 18:00 04.07.2018г. (с включением на ночь) | Максимовский с.о.: с.Максимовка, насосная, сушилка, МТМ |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №2 отВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Спасская» | капитальный ремонт | с 9:00 05.07.2018г. до 18:00 05.07.2018г. | Максимовский с.о.: с.Спасское, жилой сектор |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ "Победа" | капитальный ремонт | с 9:00 02.07.2018г. до 18:00 02.07.2018г. | Баракпайский с.о.: с.Хлебное школа, м.ток, контора, МТМ, жилой сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Гвардеец" | капитальный ремонт | с 9:00 03.07.2018г. до 18:00 04.07.2018г. (с включением на ночь) | Каменский с.о.: с.Улан, пекарня, столовая, клуб, жилой сектор |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №5 отВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ "Приозерная" | капитальный ремонт | с 9:00 06.07.2018г. до 18:00 06.07.2018г. | Жамбылский с.о.: с.Приозерное м.ток |
| Жаркаинские РЭС |
|  | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт КТП -№33 «Д.К.» от ВЛ-10кВ №2 «п.ГАИ»(К) от ПС 35/10кВ «Элеваторная» | Кап. Ремонт | С 09-00 03.07.18г до 20-00 04.07.18г с вводом на ночь | Д.К, СЭС, ИП «Помолов», Архив. С Жаксы |
| 2 | Вывести в ремонт КТП -№14«МТМ» от ВЛ-10кВ №10 «Производство» от ПС 35/10кВ «Кировская» | Кап. Ремонт | С 09-00 02.07.18г До20-00 02.07.18г | МТМ, скважина, ГСМ, стройучасток, ТОО «Каражон» С.Кировское. |
| 3 | Вывести в ремонт КТП -№15 «Водокачка» от ВЛ-10кВ №10 « Производство» от ПС 35/10кВ «Кировская» | Кап. Ремонт | С 09-00 04.07.18г до 20-00 04.07.18г С вводом на ночь | Скважина ТОО «Каражон» С.Кировское. |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-04кВ. .Ф-№1 от ТП-35/04кВ «Казахская» | Кап. Ремонт | С 10-00 до21-00. 02.07.18г | Быт С Казахская. |
| 5 | Вывести в ремонт КТП-10/04кВ №5 «Быт» от ВЛ- 10кВ. № 4 « Животноводство» ПС 35/10кВ «Киевская» | Кап. Ремонт | С 10-00 до 21-00 03.07.18г | Быт, С Киевская |
| 6 | Вывести в ремонт КТП-10/04кВ №12 «СТФ» от ВЛ-10кВ. №5 «Производство» от ПС «Киевская» | Кап. Ремонт | С 10-00 до 22-00 05.07.18г. | К/Х. Производство С Киевская |
| 7 | Вывести в ремонт КТП-10/04кВ №13 «МТФ» от ВЛ-10кВ. №5 «Производство» от ПС «Киевская» | Кап- Ремонт | С 10-00 до 22-00. 04.07.18г. | К/Х С Киевская |
| Есильские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №11 "Пивзавод" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | С 09-00 02.07.18 г. до 18-00 02.07.18г | г. Есиль - Жил. Сектор |
| 2 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №79 от ВЛ-10 кВ №11 "Пивзавод" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | С 09-00 02.07.18 г. до 18-00 02.07.18г | г. Есиль - Жил. Сектор |
| 3 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №69 от ВЛ-10 кВ №11 "Пивзавод" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт | С 09-00 03.07.18 г. до 18-00 06.07.18 г. | Г. Есиль - Котельная КГУ "Агротехниский колледж №7" |
| 4 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №36 от ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | С 10-00 02.07.18 г. до 15-00 02.07.18г | г. Есиль - Жил. Сектор, СШ №1 |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №4 "Школа" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт | С 10-00 02.07.18 г. до 15-00 02.07.18г | г. Есиль - Жил. Сектор, СШ №1 |
| 6 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №97 от ВЛ-10 кВ №27 «пос. Энергетиков» от ПС 110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | С 09-00 03.07.18 г. до 18-00 06.07.18 г. | г. Есиль - АЗС ЕМЭС (Проходная, Склад, АЗС) |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №4 от ВЛ-10 кВ №1 «ЦУ» от ПС 35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | С 09-00 03.07.18 г. до 18-00 06.07.18 г. | с. Свободное - жил.сектор, АО « Казахтелеком» шкаф «МАД», «Свободненское ЛМУ», ГККП «Есильская ЦРБ» «ФАП» |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №52 от ВЛ-10 кВ №1 «Ремзавод» от ПС 35/10 кВ «Знамя Труда» | Капитальный ремонт | С 09-00 04.07.18 г. до 18-00 06.07.18 г. | с. Красивое - Жил. сектор, к/х "Ойнабеков" |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №36 от ВЛ-10 кВ №10 «Отделение» от ПС 35/10 кВ «Заречная» | Капитальный ремонт | С 09-00 04.07.18 г. до 18-00 06.07.18 г. | с. Заречное – жил. сектор |
| 10 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №4 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС 35/10 кВ «Курская» | Капитальный ремонт | С 09-00 03.07.18 г. до 18-00 06.07.18 г. | с. Курское – жил. сектор |
| 11 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №18 от ВЛ-10 кВ №16 «ЦУ» от ПС 35/10 кВ «ТП-7» | Капитальный ремонт | С 09-00 04.07.18 г. до 18-00 06.07.18 г. | с. Интернациональное - Жил. Сектор, скважина, ТОО "Чингиз Хан" (Производство) |
| 12 | Вывести в ремонт КТП 10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №2 «Производство» от ПС 35/10 кВ «37 лет Октября» | Капитальный ремонт | С 09-00 02.07.18 г. до 18-00 03.07.18 г. | с. Юбилейное - ТОО "Ново-Приречное" (МТМ, Склад, ГСМ, строй участок, столярка, ангар, гараж) |

Начальник ОДС								А.Моисейкин