Информация о плановых ремонтных работах  Акмолинские МЭС АО АРЭК

в период на 09.07.-13.07.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 КТП 16635 ВЛ 4-10кВ ПС Кр. Заря | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Базы, производство |
| 2 | ТП 17975 ВЛ 10Кв №7 пс Город | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Быт ул. Кирова, Первомайская |
| 3 | ВЛ 0,4кВ Ф-1,2 ТП 17976 ВЛ 10кВ № 19 ПС Город | Монтаж опор 0,4кВ | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Ул. Раздольная, Молодежная, Автомобилистов |
| 4 | КТП 16805 по ВЛ -11-10кВ ПС Шуйская | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | быт |
| 5 | КТП 16799 по ВЛ -11-10кВ ПС Шуйская | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Контора, пекарня, АЗС, мех.ток |
| 6 | КТП 16849 по ВЛ -1-10кВ ПС М. Горького | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Строй.двор |
| 7 | КТП 17778 по ВЛ -11-10кВ ПС М.Горького | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Мех.ток, скважины. |
| 8 | КТП 17725 по ВЛ -9-10кВ ПС Борисовка | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | МТФ, Базы |
| 9 | КТП 17724 по ВЛ -9-10кВ ПС Борисовка | Кап.ремонт КТП | с 10-00 09.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | Быт с. Борисовка |
| 10 | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП№22 от ВЛ-10кВ№13 ПС « Кайнарская» | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | С 09-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. с включением на ночь | С Кайнар |
| 11 | ПС «Челкарская» | Кап.ремонт ПС | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | а. Егиндиколь, Отаутускен, Каратомар, Айдарколь. |
| 12 | ВЛ 10 кВ №1,№2,№5,№7,№10,№13,№16 ПС 35/10 кВ «Целиноградская» п. Косшы | Согласно программы производства работ реконструкции ЛЭП-10 кВ №1 | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | п. Косшы |
| 13 | КТП №20 ПС 110/10 кВ«Ильинка» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | Школа |
| 14 | ВЛ-10 кВ №1 ПС «Красный Флаг» | Капремонт ВЛ 10 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | Зерноток |
| 15 | ВЛ 10 кВ №5(2) ПС «Воздвиженка» | Капремонт ВЛ 10 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | а.Нуресиль, с. Раздольная, быт, школа. |
| 16 | КТП №37 ПС «Воздвиженка» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | а.Нуресиль, Быт, гараж. |
| 17 | КТП №27 ПС «Воздвиженка» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | а.Нуресиль, пекарня |
| 18 | ВЛ 10 кВ ПС «Родина» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | с. Родина, центральная усадьба. |
| 19 | КТП №7 ПС «Жангиз-кудук» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | а. Жангиз-кудук мол. пункт. |
| 20 | КТП №69 ПС «Целиноградская» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | а. Косшы ж.д. Мухамаеджан |
| 21 | КТП №25 ПС «Заря» с. Приречное | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | с. Приречное ул. Комсомольская |
| 22 | КТП №32 ВЛ 0,4кВ ПС «Интернациональная» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | п. Интернациональный Быт, ТОО «Айбо-1» |
| 23 | КТП №34 ВЛ 0,4кВ ПС «Мичурина» | Кап.ремонт КТП10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | С 10-00 9.07.18г. до 18-00 13.07.18г. | п. Мичирино,Быт. |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев