Информация о плановых ремонтных работах АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 12.03.18г по 16.03.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП №40 от ВЛ-10кВ №5 «Город» от ПС «Красивинская» | Тех.обслуживание |  | с 14.30 12.03.18 до 18.00 12.03.18 | г.Есиль -ТОО «УМС» |
| 2 | Вывести в ремонт КТП №140 от ВЛ-10кВ №5 «Город» от ПС «Красивинская» | Испытание (проверка изоляции) |  | с 14.30 12.03.18 до 18.00 12.03.18 | г.Есиль-ТОО «Энергостройсервис» |
| 3 | Вывести в ремонт КТП №86 от ВЛ-10кВ №5 «Город» от ПС «Красивинская» | Испытание (проверка изоляции) |  | с 10.00 14.03.18 до 12.30 14.03.18 | г.Есиль-ТОО «Металлторг С» ОАО«Агромашхолдинг». |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №96 от ВЛ-10кВ №5 «Город» от ПС «Есиль-2» | Замена трансформатора |  | с 10.00 13.03.18 до 12.30 13.03.18 | г.Есиль-жил.сектор,ТОО«Аурика». |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №20 от ВЛ-10кВ №14 «Акимат» от ПС «Есиль-2» | Замена трансформатора |  | с 14.30 13.03.18 до 18.00 13.03.18 | г.Есиль-жил.сектор, ИП«Троян», «Налоговый комитет», АО«Казагрекс», ТОО«Есиль-Инфо», «Акимат», ИП«Саржевская» м/н «Глобус», ИП«Оспанова» «Жайна». |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №14 от ВЛ-10кВ №16 «Акимат» от ПС «Есиль-2» | Испытание (проверка изоляции) |  | с 10.00 14.03.18 до 12.30 14.03.18 | г.Есиль-жил.сектор, ИП«Варварюк» , ИП«Тен», ИП«Шапка». |
| 7 | Вывести в ремонт КТП №130 от ВЛ-10кВ №16 «Акимат» от ПС «Есиль-2» | Испытание (проверка изоляции) |  | с 14.30 14.03.18 до 18.00 14.03.18 | г.Есиль-«Теплосервис котельная№1». |
| 8 | Вывести в ремонт КТП№129 от ВЛ-10кВ №10 «СПТУ» от ПС «Есиль-2» | Испытание (проверка изоляции) |  | с 14.30 14.03.18 до 18.00 14.03.18 | г.Есиль-жил.сектор, ИП «Раимбекова» м/н «Строитель»,ИП«Сулейменова», «Стоматология» , ИП«Челбогашев», «Спектр», ИП«Мельник»«Версаль», ИП«Жумабаева»«Автоболшектер», ИП «Троян»ТД «Агора», «РДК »,АО «Казпочта ». |
| 9 | Вывести в ремонт КТП№63 от ВЛ-10кВ №5 «Город» от ПС «Есиль-2» | Испытание (проверка изоляции) |  | с 10.00 15.03.18 до 12.30 15.03.18 | г.Есиль-жил.сектор, «Райсуд», «Нар.банк», «ЗАГС», «ЦОН», «РОВД», «Теплосервис котельная№9». |
| 10 | Вывести в ремонт КТП№25 от ВЛ-10кВ №10 «СПТУ» от ПС «Есиль-2» | Испытание (проверка изоляции) |  | с 10.00 15.03.18 до 12.30 15.03.18 | г.Есиль-жил.сектор, ИП «Семенец», ИП «Сериков». |
| 11 | Вывести в ремонт КТП№15 от ВЛ-10кВ №5 «Город» от ПС «Есиль-2» | Испытание (проверка изоляции) |  | с 10.00 15.03.18 до 12.30 15.03.18 | г.Есиль-жил.сектор «ДМШ», «ДТЮ», АО«Казахтелеком», ТОО «GSM Казахстан», «Горкомхоз котельная№10», «ТУСМ-10»(гаражи),ИП« Жумабаева»м/н «Береке». |
| 12 | Вывести в ремонт КТП№90 от ВЛ-10кВ №6 «ЕМЭС» от ПС «Есиль-2» | Испытание (проверка изоляции) |  | с 14.30 15.03.18 до 18.00 15.03.18 | г.Есиль-жил.сектор , ИП «Хайнаков». |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановых отключений с ограничением потребителей не планируется |  |  |  |  |

Начальник ОДС								А.Моисейкин