Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 14.05.2018г. по 20.05.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На ТП 10/0,4кВ №40228. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№3 ПС Шортанды | Техническое обслуживание ВЛ | С 10.00 до 18.00 14.05.2018г | Шортандинский район с. Дамса Быт |
| 2 | Вывести в ремонт ТП 10/0,4кВ №18003. ПС Шортанды | КР ТП | С 10.00 до 18.00 14.05.2018г | Шортандинский район п. Шортанды Перекачка |
| 3 | На КТП 10/0,4кВ №40811. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№1 ПС Андреевка | КР ВЛ-0,4кВ | С 10.00 до 18.00 14.05.2018г | Шортандинский район с. Андреевка Быт |
| 4 | На ТП 10/0,4кВ №40228. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№3 ПС Шортанды | Техническое обслуживание ВЛ | С 10.00 до 18.00 15.05.2018г | Шортандинский район с. Дамса Быт |
| 5 | Вывести в ремонт ТП 10/0,4кВ №18003. ПС Шортанды | КР ТП | С 10.00 до 18.00 15.05.2018г | Шортандинский район п. Шортанды Перекачка |
| 6 | На КТП 10/0,4кВ №40811. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№1 ПС Андреевка | КР ВЛ-0,4кВ | С 10.00 до 18.00 15.05.2018г | Шортандинский район с. Андреевка Быт |
| 7 | Вывести в ремонт КТП 6/0,4кВ №40144. ПС Жолымбет | КР КТП | С 10.00 до 18.00 15.05.2018г | Шортандинский район п. Жолымбет Быт |
| 8 | Вывести в ремонт КТПН 10/0,4кВ №40230. ПС Дамса | КР КТПН | С 10.00 до 18.00 16.05.2018г | Шортандинский район с. Дамса Быт |
| 9 | На КТП 10/0,4кВ №40811. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№1 ПС Андреевка | КР ВЛ-0,4кВ | С 10.00 до 18.00 16.05.2018г | Шортандинский район с. Андреевка Быт |
| 10 | Вывести в ремонт КТП 6/0,4кВ №40144. ПС Жолымбет | КР КТП | С 10.00 до 18.00 16.05.2018г | Шортандинский район п. Жолымбет Быт |
| 11 | Вывести в ремонт КТПН 10/0,4кВ №40230. ПС Дамса | КР КТПН | С 10.00 до 18.00 17.05.2018г | Шортандинский район с. Дамса Быт |
| 12 | На КТП 10/0,4кВ №40811. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№1 ПС Андреевка | КР ВЛ-0,4кВ | С 10.00 до 18.00 17.05.2018г | Шортандинский район с. Андреевка Быт |
| 13 | Вывести в ремонт КТП 6/0,4кВ №40144. ПС Жолымбет | КР КТП | С 10.00 до 18.00 17.05.2018г | Шортандинский район п. Жолымбет Быт |
| 14 | Вывести в ремонт КТПН 10/0,4кВ №40230. ПС Дамса | КР КТПН | С 10.00 до 18.00 18.05.2018г | Шортандинский район с. Дамса Быт |
| 15 | На КТП 10/0,4кВ №40811. Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф№1 ПС Андреевка | КР ВЛ-0,4кВ | С 10.00 до 18.00 18.05.2018г | Шортандинский район с. Андреевка Быт |
| 16 | Вывести в ремонт КТП 6/0,4кВ №40144. ПС Жолымбет | КР КТП | С 10.00 до 18.00 18.05.2018г | Шортандинский район п. Жолымбет Быт |
| 17 | Вывести в ремонт КТП №31258 ф №1,2 | Для проведения реконструкции ВЛ 04кВ | С 9.00 14.05.2018г. до 18.00 18.05.2018г. | г.Акколь, ул. Мельничная, Зеленая, Кирдищева |
| 18 | Вывести в ремонт КТП №31234 ф №1,2 | Для проведения Капитального ремонта КТП | С 9.00 14.05.2018г. до 18.05.2018г. | г. Акколь, ул.Пушкина, Тубгородок |
| 19 | КТП №50418 от ПС "Павловка" | капитальный ремонт | с 14.05.18г. по 15.05.18г. | быт, школа, АТС, МТМ |
| 20 | ВЛ-10 кВ ф№11 от ПС "Павловка" | замена РЛНД | 16.05.18 г. | быт, школа, АТС, МТМ |
| 21 | КТП №50543 от ПС "Благодатная" | капитальный ремонт | с 14.05.18г. По 18.05.18 г. | быте. Благодатное |
| 22 | КТП №60121 от ПС "Тургай" | капитальный ремонт | с 14.05.18г. по 15.05.18г. | ГСМ с. Тургай |
| 23 | КТП №60255 от ПС "Новомарковка" | капитальный ремонт | с 16.05.18г. По 17.05.18г. | с. Акмырза быт |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев