Информация о плановых ремонтных работах «Акмолинская МЭС» АО АРЭК

в период на 18.06.-22.06.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Жангиз Кудук | капремонт ПС | с 15.06.18 по 22.06.18 10-00 до 18-00 | с. Жангиз Кудук |
| 2 | ПС Луговая | капремонт ПС | с 15.06.18 по 22.06.18 10-00 до 18-00 | с Акмечеть |
| 3 | ПС Софиевка КТП №19, ПС Заря КТП №18, ПС Коянды ВЛ-0,4 кВ от КТП №6 | капремонт КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ | с 15.06.18 по 22.06.18 10-00 до 18-00 | с. Софиевка с. Приречная п Коянды |
| 4 | ПС Интернациональное КТП-№22, ПС Мичурина КТП №19 | капремонт КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ | с 15.06.18 по 22.06.18 10-00 до 18-00 | п Интернациональная п Мичурина |
| 5 | ПС Красноярка ВЛ-0,4 кВ КТП №14, ПС Красноярка КТП №16 | капремонт КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ | с 15.06.18 по 22.06.18 10-00 до 18-00 | а . Сарыкол с. Красноярка |
| 6 | ПС Целиноградский КТП №81, КТП №77 | капремонт КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ | с 15.06.18 по 22.06.18 10-00 до 18-00 | п Косшы |
| 7 | ПС Акмолинская ВЛ-10кВ №19 убойный цех, ПС Красный флаг ВЛ-10 №1, ПС Акмолинская ВЛ-0,4 кВ от КТП №14 | капремонт КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ | с 15.06.18 по 22.06.18 10-00 до 18-00 | а Оразак с Отемис |
| 8 | ПС Воздвиженка ВЛ-10 кВ №9 (16), ПС Воздвиженка КТП №12, ПС Воздвиженка ВЛ-0,4 кВ от КТП №10 | капремонт КТП 10/0,4кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ | с 15.06.18 по 22.06.18 10-00 до 18-00 | а. Нуресиль Котельная,ДК,МТФ,Кормоцех,водоснабжение, быт, АТС |
| 9 | ПС Новоишимка КТП №44, ПС Новоишимка ВЛ-0,4 кВ КТП №12 | капремонт КТП 10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ | с 15.06.18 по 22.06.18 10-00 до 18-00 | с Новоишимка База РЭС, АТС,контора,быт больница |
| 10 | КТП 17577 ВЛ 4-10кВ ПС Кр. Заря | Кап.ремонт КТП | с 10-00 18.06.18г. до 18-00 22.06.18г. с включением на ночь | быт |
| 11 | КТП 17574 ВЛ 5-10кВ ПС Кр. Заря | Кап.ремонт КТП | с 10-00 18.06.18г. до 18-00 22.06.18г. с включением на ночь | быт |
| 12 | ТП 17980 по ВЛ -20-10кВ ПС Город | Монтаж опор 0,4кВ | с 10-00 18.06.18г. до 18-00 22.06.18г. с включением на ночь | Вспомогательная школа №1 |
| 13 | ТП 17978 ВЛ -7-10кВ ПС Заподная | Монтаж опор 0,4кВ | с 10-00 18.06.18г. до 18-00 22.06.18г. с включением на ночь | Средняя школа №3, быт |
| 14 | КТП 16791 по ВЛ -4-10кВ ПС Новосельская | Кап.ремонт КТП | с 10-00 18.06.18г. до 18-00 22.06.18г. с включением на ночь | быт |
| 15 | КТП 17759 по ВЛ -4-10кВ ПС Новосельская | Кап.ремонт КТП | с 10-00 18.06.18г. до 18-00 22.06.18г. с включением на ночь | быт |
| 16 | КТП 17820 по ВЛ -14-10кВ ПС Борисовка | Кап.ремонт КТП | с 10-00 18.06.18г. до 18-00 22.06.18г. с включением на ночь | быт |
| 17 | КТП 16724 по ВЛ -2-10кВ ПС Борисовка | Кап.ремонт КТП | с 10-00 18.06.18г. до 18-00 22.06.18г. с включением на ночь | быт |
| 18 | КТП 17724 по ВЛ -9-10кВ ПС Борисовка | Кап.ремонт КТП | с 10-00 11.06.18г. до 18-00 15.06.18г. с включением на ночь | быт |
| 19 | КТП 16813 по ВЛ -4-10кВ ПС Новосельская | Кап.ремонт КТП | с 10-00 11.06.18г. до 18-00 15.06.18г. с включением на ночь | быт |

# Начальник ОДС:                                                             Б. Жолдыбаев