# УТВЕРЖДАЮ:

И.о.генерального директора АО «АРЭК»

___________________А.Сырвачев

«____»________________2021 год

# Отчет

# об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности  АО «АРЭК» за 1 полугодие 2021 года

Основной деятельностью АО «АРЭК» (далее - Компания) является оказание услуг по передаче  электрической энергии по сетям регионального и местного уровней потребителей, расположенных на территории Акмолинской области.

Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях», данный вид деятельности относится к сфере естественной монополии, в связи  чем, Компания находится в республиканском  разделе Государственного регистра субъектов естественной монополии и ее деятельность регулируется государственным Уполномоченным органом.

Компания обслуживает  20,5 тысяч километров  линий электропередачи, 3 551 подстанцию напряжением 220-110-35-10-0,4 киловольт.

Площадь зоны обслуживания  составляет 114 тысяч квадратных километров.

Фактическая численность персонала составляет 1 980 человек.

Основной производственной задачей АО «АРЭК» является обеспечение бесперебойной передачи электроэнергии потребителям путем надежной работы основного и вспомогательного энергетического оборудования.

Для достижения данной задачи Компания осуществляет ежегодное техническое обслуживание, проводит капитальные и текущие ремонты основного энергооборудования, реализует мероприятия, согласно инвестиционных обязательств.

Инвестиционные мероприятия

Совместным приказом РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области и Министерством Энергетики РК от 29 апреля 2021 года №55-ОД была утверждена инвестиционная программа АО «Акмолинская РЭК» на 2021 – 2025 годы.

Общая стоимость инвестиционной программы за указанный период составляет 27 296,1 млн.тенге. сумма иныестиционной программы на 2021 год составляет 4 539,1 млн.тенге. Фактическое выполнение мероприятий инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года составило  669,6 млн.тенге.

Данный результат сложился в результате того, что в  период январь-июнь Компания согласно Правилам  осуществления деятельности СЕМ №73 проводила  тендерные процедуры, заключала договора на поставку ТМЦ. Сроки поставки ТМЦ до 90 дней.

Постатейное исполнение  утвержденной тарифной сметы

Тарифная смета на 2021 год утверждена приказом  РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Акмолинской области» от 25 ноября 2020 года № 232-ОД в размере 5,05 тенге за 1 кВтч. В связи с повышением стоимости электрической энергии на источниках с 1 апреля 2021 года АО «АРЭК» вышло с заявкой на изменение тарифа в связи с повышением стоимости стратегического товара. Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Акмолинской области» от 22 апреля 2021 года № 62-ОД был утвержден тариф на передачу электрической энергии в размере 5,08 тенге за 1кВтч с вводом в дейтвие с 1 мая 2021 года.

Компанией оказано услуг по передаче электроэнергии  за 1 полугодие 2021 года в объеме 1 281,8 млн. кВтч  против утвержденного объема 2 423,3 млн. кВтч, исполнение составило 53%.

Фактическая сумма затрат составила 4 364,0 млн. тенге против утвержденных 9 743,7 млн. тенге, исполнение 45%.

Фактическая прибыль составила 2 119,1 млн. тенге против утвержденного  размера  в тарифной смете – 2 601,0 млн. тенге.

### Качество предоставления услуги

Качество напряжения передаваемой электроэнергии  и частоты в сетях Компании за 1 полугодие 2021 года соответствовало требованиям действующих государственных стандартов.

За данный период работы обращений граждан касательно качества передаваемой электрической энергии не поступало.

Аварий в сетях и энергооборудовании АО «Акмолинская РЭК» за 1 полугодие 2021 года нет. Отказов I степени – нет. Отказов II степени – 585 ед. Рост   технологических нарушений по сравнению с 6-тью месяцами 2020 года  на 547 случай – в связи с внесением изменений в Приказ МЭ РК от 20 февраля 2015 года № 121, с 06.01.2021 в отчёт ТН-1 вносятся все классифицированные отказы II степени. Раннее в отчет ТН-1 включались отказы  II степени только по сетям 35 кВ и выше.

## Эффективность предоставляемых услуг

Согласно данным технической экспертизы физический износ подстанций  35/220 кВ составил 74,2%, сетей 110/35/10/0,4-66,0%.

## Основные финансово-экономические показатели деятельности

За 1 полугодие 2021 года  по данным бухгалтерского учета доход  от основной деятельности в рамках утвержденного тарифа в размере составил 6 483,2 млн. тенге.

Себестоимость услуг – 3 956,1 млн. тенге.

Административные расходы 532,5 млн. тенге.

Операционная прибыль – 1 994,5 млн. тенге.

Прибыль после налогообложения – 222,4 млн. тенге.

АО «АРЭК» являясь субъектом естественной монополии, согласно действующему законодательству,  исключает отдельные виды расходов, напрямую не связанные с технологическим процессом на общую сумму 124,6 млн. тенге. За счет данного фактора сумма тарифных затрат составила –  4 364,0  млн. тенге, сумма прибыли – 2 119,2 млн. тенге.

## Объемы

По сетям Компании за 1 полугодие 2021 году было передано 1 281,8  млн. кВтч электрической энергии 35 потребителям.

Потребителями услуг по передаче электрической энергии являются юридические лица, из которых 88,6 % общего объема приходится на энергоснабжающие организации города Нур-Султан и Акмолинской области. Доля прямых потребителей (промышленность и предприятия КТЖ)  составляет 2,4 %, прочих– 9,0% (энергопроизводящие и энергопередающие компании).

##### Работа с потребителями

Передача электрической энергии по сетям Компании осуществляется  в соответствии с заключенными договорами с потребителями на основании Типового договора на оказание услуг по передаче электроэнергии, утвержденного приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан № 58 от 24 июня 2019 года. Технические условия и характеристики оказания услуг по передаче электрической энергии определяются приложениями, являющимися неотъемлемой частью договора.

Фактический объем переданной электрической энергии за отчетный период определяется на основании показаний приборов коммерческого учета, установленных на границе балансовой принадлежности. Общее количество потребительских приборов коммерческого учета составляет  138 544 штук, из них юр.лица –                12 366 штук, физ.лица – 126 178 штук.

Претензий со стороны потребителей по исполнению договорных обязательств за 1 полугодие 2021 года не поступало.

Перспективы развития Компании на 2021 год

АО «Акмолинская РЭК» начинает реализацию  инвестиционного проекта, утвержденного Совместным приказом РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области и Министерством Энергетики РК от 29 апреля 2021 года №55-ОД.

Общая стоимость инвестиционной программы за указанный период составляет 27 296,1 млн.тенге. Сумма инвестиций к освоению в 2021 году составляет 4 539,1 млн.тенге.

Основное направление инвестиций:

строительство и техническая модернизация основного энергетического оборудования – 68,1%;

техническая модернизация автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии – 6 %;

приобретение спец.техники, измерительных приборов и прочих ОС - 6,9%;

прочие – 13,2%.

Размер тарифа будет соответствовать утвержденному  Уполномоченным органом тарифу  на 2021 год.

Заместитель

генерального директора

по экономике и финансам                                    И.Гречаник