## Slide 1
Отчет
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденного инвестиционного проекта, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности АО «АРЭК» за 2020 год

## Slide 2
Показатели | Ед. изм. | на 01.01.21 г.
Количество условных единиц | тыс. ед. | 108,829
Общая протяженность линий электропередачи-всего, в том числе: | тыс.км. | 20,2
ЛЭП - 110 кВ | тыс.км. | 2,5
ЛЭП - 35 кВ | тыс.км. | 5,176
ЛЭП - 10-0,4 кВ | тыс.км. | 12,524
Общее количество подстанций-всего, в том числе: | шт. | 3 550
ПС - 220 кВ | шт. | 2
ПС - 110 кВ | шт. | 50
ПС - 35 кВ | шт. | 188
ПС - 35/0,4 кВ | шт. | 5
ПС - 6 - 20/0,4 кВ | шт. | 3 305
Суммарная мощность подстанций | МВА | 2 633,5
Объем передачи электроэнергии | млн. кВтч | 2 398,261
Фактические потери | млн. кВтч | 120,394
 | % | 4,78
Нормативные технические потери | млн. кВтч | 124,048
 | % | 5,01
Площадь зоны обслуживания | тыс. км2 | 114,4
Численность персонала фактическая | чел. | 2 002
Общая информация о субъекте естественной монополии-
Основные технические характеристики АО «АРЭК»

## Slide 3
Информация об исполнении утвержденного инвестиционного проекта
на 2016-2020 г.г. по итогам 2020 года
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (без аудита, операцион ная прибыль) | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  | 
 | наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства
 |  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 | Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" | Всего |  |  |  | 2020 | 2 846 216 | 3 491 915 | 3 293 395 | -198 520 |  | 1 143 061 | 1 689 550 | 460 784 | 0
1 |  | Строительство ПС 110 кВ "Гарден Виладж" с оптайкой от ЛЭП 110 кВ "Аэропорт2-Северная" и "Достык -Северная" | ПС | 1 | 1 |  |  | 1 772 719 | 1 746 677 | -26 042 | Экономия за счет проведения тендерных процедур | 0 | 1 285 893 | 460 784 | 0
2 |  | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ | км/ КТПГ | 36,281/12 | 39,651/12 |  |  | 477 533 | 340 765 | -136 768 | Экономия за счет проведения реконструкции хозяйственным способом | 340 765 | 0 | 0 | 0
3 |  | Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП | км/шт | 2 616/708 | 2646,6/695 |  |  | 669 772 | 597 968 | -71 804 | Экономия за счет закупа ТМЦ , логистика проведения КР | 597 968 | 0 | 0 | 0
4 |  | АСКУЭ | шт. | 125 | 125 |  |  | 118 382 | 122 383 | 4 000 | В проекте не учтены затраты по допуску бригад на ПС | 0 | 122 383 | 0 | 0
5 |  | Доверительное управление ПС "Северная" с последующим выкупом | шт. | 1 | 1 |  |  | 150 542 | 150 542 | 0 |  | 0 | 150 542 | 0 | 0

## Slide 4
Информация об исполнении утвержденного инвестиционного проекта
на 2016-2020 г.г. по итогам 2020 года (продолжение)
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг |  |  |  |  |  | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге (без аудита, операцион ная прибыль) | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация а фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге |  |  | 
 | наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  |  | собственные средства |  | заёмные средства | бюджетные средства
 |  |  |  | план | факт |  |  | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
6 | Услуги по передаче электрической энергии по сетям АО "АРЭК" | Капитальный ремонт зданий, сооружений | шт. | 6 | 6 |  |  | 45 173 | 42 891 | -2 282 | Мероприятие утверждено по ПСД до экспертизы проекта, после экспертизы стоимость работ снижена | 42 891 | 0 | 0 | 0
7 |  | Приобретение автотранспорта | шт/усл/ двигат | 17/61/16 | 17/98/16 |  |  | 173 837 | 177 206 | 3 369 | За счет д/п уст. систем спутн. Мониторига, роста затрат по КР двигателей | 76 702 | 100 504 | 0 | 0
8 |  | Цифровизация оборудования | комплект/шт | 60/3 | 60/13 |  |  | 42 801 | 43 451 | 650 | За счет дополнит. приобр. 10 единиц перефирийной оргтехники | 43 451 | 0 | 0 | 0
9 |  | Реконструкция средств диспетчерского и технологического управления оборудования и сетей | м/ компл | 3 000/6 | 3 000/6 |  |  | 41 156 | 41 284 | 128 | Фактор цены | 41 284 | 0 | 0 | 0
10 |  | Прочие ОС | шт. | 0 | 591 |  |  | 0 | 30 228 | 30 228 | За счет экономии по мероприятиям ИП | 0 | 30 228 | 0 | 0

## Slide 5
Информация об исполнении утвержденного инвестиционного проекта
на 2016-2020 г.г. по итогам 2020 года (продолжение)
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы* |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) |  |  | 
факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года |  | 
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
122,0 млн. кВтч | 120,4 млн. кВтч | ПС-77,9% ВЛ-70,0% | ПС-74,2% ВЛ-66% | 4,84% 122,0 млн. кВтч | 4,78% 120,4 млн. кВтч | технологи -ческие нарушения 47 | технологи -ческие нарушения 44 | 1) Снижение потерь по сравнению с 2019 годом на 1,6 млн. кВтч 2) Снижение физического износа по сравнению с 2019 годом: ПС,КТП (-3,7%), ВЛ (-4,0%); 3) Снижение потерь по сравнению с 2019 годом на 1,6 млн. кВтч или 1,3%; 4) Снижение технологических нарушений по сравнению с 2019 годом на 3 случаев или -6,4%. | Показатели качества и надежности-достигнуты

## Slide 6: Строительство ПС 110/10 кВ «Гарден Виладж»

## Slide 7: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с.Жибек-Жолы Аршалынского района
До начала выполнения реконструкции ЛЭП-0,4кВ -на деревянных опорах, после завершения ЛЭП-0,4кВ- на железобетонных опорах

## Slide 8: Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ и КТП 10/0,4 кВ в а. Каражар Целиноградского района
«ДО» начала реконструкции
«После» реконструкции

## Slide 9
Внедрение АСКУЭ на подстанции «Петровка»

## Slide 10
Видеостена с ПО ARISS SCADA ООО "НТК интерфейс" на 4 монитора (2 комплекта)
Установлена на диспетчерских пунктах Аршалынских РЭС, Буландынских РЭС
Видеостена с ПО ARISS SCADA ООО "НТК интерфейс" на 6 мониторов (1комплект)
Установлена на диспетчерских пунктах ОДС РЭУ

## Slide 11
Радиокомплекс в комплекте с оборудованием мультиплексирования
Установлен ПС «Северная», ПС «Ильинка», ПС «Елезаветинка»

## Slide 12: Информация об исполнении тарифной сметы АО "АРЭК" на услуги по передаче электрической энергии за 2020 год
№п/п | Наименование | Ед.изм. | 2020 год |  | Отклонение | 
 |  |  | Утверждено | Факт | Факта от утв.ТС | в % к утв.ТС
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг- всего, в том числе: | тыс.тенге | 7 505 520 | 7 604 322 | 98 802 | 1,3
1 | Материальные затраты- всего, в том числе: | тыс.тенге | 2 418 131 | 2 441 555 | 23 424 | 1,0
1,1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 320 081 | 384 519 | 64 438 | 20,1
1,2 | Покупные изделия | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 | 0,0
1,3 | ГСМ | тыс.тенге | 152 183 | 176 752 | 24 569 | 16,1
1,4 | Энергия -всего,в том числе на: | тыс.тенге | 1 945 867 | 1 880 284 | -65 582 | -3,4
2 | Расходы на оплату труда-всего, в том числе: | тыс.тенге | 3 128 848 | 3 131 706 | 2 858 | 0,1
2,1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 2 828 285 | 2 833 394 | 5 109 | 0,2
2,2 | Социальный налог и социальные отчисления,ОСМС | тыс.тенге | 298 163 | 296 026 | -2 137 | -0,7
2,3 | Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) | тыс.тенге | 2 400 | 2 286 | -114 | -4,8
3 | Амортизация | тыс.тенге | 1 600 993 | 1 672 886 | 71 893 | 4,5
4 | Ремонт - всего, в том числе: | тыс.тенге | 36 834 | 36 049 | -786 | -2,1
5 | Прочие затраты-всего, в том числе: | тыс.тенге | 320 714 | 322 126 | 1 412 | 0,4
II | Расходы периода - всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 149 769 | 1 138 228 | -11 541 | -1,0
6 | Общие и административные расходы - всего, в том числе: | тыс.тенге | 986 223 | 974 682 | -11 541 | -1,2
6,1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 257 694 | 251 218 | -6 476 | -2,5
6,2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 27 187 | 26 121 | -1 066 | -3,9
6,4 | Налоги -всего, в том числе: | тыс.тенге | 470 696 | 463 688 | -7 008 | -1,5
6,5 | Прочие расходы-всего, в том числе: | тыс.тенге | 230 646 | 233 655 | 3 009 | 1,3
7 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 163 546 | 163 546 | 0 | 0,0
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 8 655 290 | 8 742 550 | 87 260 | 1,0
IV | Прибыль | тыс.тенге | 2 748 821 | 2 888 692 | 139 871 | 5,1
V | Всего доходов | тыс.тенге | 11 404 111 | 11 631 242 | 227 131 | 2,0
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВтч | 2 351 363 | 2 398 261 | 46 898 | 2,0
VII | Нормативные технические потери | тыс.кВтч | 124 048 | 120 394 | -3 654 | -2,9
 |  | % | 5,01 | 4,78 |  | 
VIII | Тариф, без НДС | тнг/кВтч | 4,85 | 4,85 |  | 

## Slide 13: Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг АО "АРЭК" по итогам 2020 года
№ пп | Показатель качества и надежности | Факт года, предшествующему отчетному периоду | План 2020 г. | Факт 2020 г. | Оценка соблюдения показателей качества и надежности | Причины несоблюдения показателей качества и надежности
1 | Снижение технологических нарушений (отказы II степени) | 47 |  | 44 | Снижение технологических нарушений по сравнению с 2019 годом на 3 случая или -6,4% | 
Информация о достижении показателей эффективности деятельности АО "АРЭК" по итогам 2020года
№ пп | Показатель эфффективности | Факт года, предшествующему отчетному периоду | План 2020 г. | Факт 2020 года | Оценка соблюдения показателей качества и надежности | Причины несоблюдения показателей качества и надежности
1 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % | ПС-77,7% ВЛ-70,0% |  | ПС-74,2% ВЛ-66% |  | 
2 | Снижение потерь, % | 4,84% |  | 4,78% | Снижение потерь по сравнению с 2019 годом на 1,6 млн. кВтч | 

## Slide 14: Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АРЭК» за 2020 год
тыс.тенге
Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период
1 | 2 | 3 | 4
Выручка | 010 | 11 631 242 | 10 571 306
Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | -7 663 609 | -6 889 781
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 3 967 633 | 3 681 525
Расходы по реализации | 013 |  | 
Административные расходы | 014 | -1 121 511 | -1 217 125
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 020 | 2 846 122 | 2 464 400
Финансовые доходы | 021 | 54 053 | 70 980
Финансовые расходы | 022 | -1 367 833 | -969 123
 | 023 |  | 
Прочие доходы | 024 | 1 936 097 | 1 144 503
Прочие расходы | 025 | -1 190 187 | -1 449 634
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 2 278 252 | 1 261 126
Расходы по подоходному налогу | 101 | -432 337 | -209 552
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 1 845 915 | 1 051 574
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 |  | 
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 1 845 915 | 1 051 574
собственников материнской организации |  |  | 
долю неконтролирующих собственников |  |  | 
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 1 845 915 | 1 051 574
Общая совокупная прибыль относимая на: |  |  | 
собственников материнской организации |  | - | -
доля неконтролирующих собственников |  | - | -
Прибыль на акцию: | 600 | - | -

## Slide 15
Chart: Факт
| ЭСО | ПП | ЭПО(передающая) | ЭПО(производящая)
Столбец1 | 86.5 | 7.5 | 5.9 | 0.1
Объем предоставляемых регулируемых услуг по передачи электроэнергии по сетям АО «АРЭК» за 2020 год
Chart: Принято УО
| ЭСО | ПП | ЭПО(передающая) | ЭПО(производящая)
Столбец1 | 87.1 | 7.3 | 5.5 | 0.1
Потребители | 2020 год |  |  |  | % выполнения
 | принято УО |  | Факт |  | 
 | к-во | млн.кВтч | к-во | млн.кВтч | 
Прямые потребители | 5 | 171,8 | 5 | 179,6 | 104,5
Энергопередающие организации | 7 | 129,7 | 7 | 141,9 | 109,4
Энергоснабжающие организации | 20 | 2047,2 | 20 | 2 074,1 | 101,3
Энергопроизводящие организации | 2 | 2,6 | 1 | 2,6 | 100,0
Итого | 34 | 2 351,4 | 33 | 2 398,3 | 102,0

## Slide 16
Работа с потребителями
Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надежности и качества передаваемой электрической энергии по энергооборудованию и сетям АО "Акмолинская РЭК".
Напряжение, частота, температурный режим и режим нагрузок в 2020году соответствовал ГОСТу 13109-7 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками АО "Акмолинская РЭК" незамедлительно. За отчетный период работы касательно качества передаваемой электрической энергии обращений от граждан не поступало. Аварий в сетях и энергооборудовании АО «Акмолинская РЭК» в 2020 году нет. Отказов I степени – нет. Отказов II степени – 46 ед.

## Slide 17
Перспектива деятельности АО «АРЭК»
Основные задачи АО "АРЭК" на перспективу:
Совместным приказом РГУ ДКРЕМ ЗК МНЭ РК по Акмолинской области и Министерством Энергетики РК от 25 августа 2020 года №96-ОД была утверждена инвестиционная программа АО «Акмолинская РЭК» на 2021 – 2025 годы. Общая стоимость инвестиционной программы за указанный период составляет 21 142,9 млн.тенге. сумма инвестиций к освоению в 2021 году составит 3 367,8 млн.тенге.
Основные направления утвержденного инвестиционного проекта : Основное направление инвестиций:
строительство и техническая модернизация основного энергетического оборудования – 68,1%; техническая модернизация автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии – 6 %;приобретение спец.техники, измерительных приборов и прочих ОС - 6,9%;прочие – 13,2%.
Основная цель реализации инвестиционного проекта: Обеспечение надежности работы электрооборудования подстанций и линий электропередачи посредством надлежащего технического обслуживания, текущего и капитальных ремонтов активов, а также их обновления и реконструкции