Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 01.10.18г по 05.10.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ "Балкашино" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 01.10.18г. до 18:00 01.10.18г. | Балкашинскийский с.о.: с.Балкашино, жилой сектор, д.сад |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Заводская" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 02.10.18г. до 18:00 02.10.18г. | Балкашинскийский с.о.: с.Петровка, жилой сектор, мельница, м.ток, школа |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Новоникольская" | Техническое обслуживание |  |  | с 9:00 02.10.18г. до 18:00 02.10.18г. | Балкашинскийский с.о.: с.Новоникольское, жилой сектор, м.ток, ж.базы |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Шолаксанды» 1,2 СШ-10 кВ | Текущий ремонт. |  | С 09-00 05.10.18г До 20-00 05.10.18г. |  | с. Тасоткель, акимат, медпункт ФАП, школа , АТС( связь), ТОО «Темирлан». |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП-№33 «Д.К» от ВЛ-10кВ №2«п.ГАИ (К)» от ПС «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 01.10.18г. До 18-00 05.10.18г. С вводом на ночь. |  | с. Жаксы. Жил. Сектор Д.К. Архив. ИП.Помолов. СЭС. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №3 «Нефтебаза » от ПС «Жаксы» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 03.10.18г. до 18-00 05.10.18г. С вводом на ночь. |  | С. Жирен. Жил сектор. ТОО «Айбат». ТОО «Фторчермет». Нефтебаза. ИП «Искаков». |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2. от КТП-№16 «Отделение-1» от ВЛ-10кВ №7 «Отделение-1» от ПС «Моховая» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 01.10.18г. до 20-00 03.10.18г. С вводом на ночь. |  | Отделение. Жил сектор. |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в КТП №47 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС 35/10 кВ "Знамя труда" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 02.10.18 г до 18-00 05.10.18г |  | с. Красивое - Жил. Сектор |
| 2 | Вывести в ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №12 "Иглик" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 02.10.18 г до 18-00 05.10.18 г |  | с. Иглик – Жил.сектор |
| 3 | Вывести в ремонт ТП №8 от ВЛ-10 кВ №6 "ЕМЭС" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 01.10.18 г до 18-00 03.10.18 г |  | г. Есиль – Жил.сектор, ЕМЭС АО «АРЭК» |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №30 от ВЛ-10 кВ №4 "Акимат" от ПС 35/10 кВ "Есиль II" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 04.10.18 г до 18-00 05.10.18 г |  | Г. Есиль – Жил. сектор |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №56 от ВЛ-10 кВ №10 "ДСУ" от ПС 110/10 кВ "Красивинская" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 01.10.18 г до 18-00 05.10.18 г |  | г. Есиль – Жил. сектор |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №17 от ВЛ-10 кВ №16 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "ТП-7" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 01.10.18 г до 18-00 03.10.18 г |  | с. Интернациональное – Жил.сектор, к/х «Мечта» (стройплощадка) |
| 7 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10 кВ №18 "Производство" от ПС 35/10 кВ "ТП-7" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 04.10.18 г до 18-00 05.10.18 г |  | с. Биртал – ТОО «Ореон +» (база) |
| 8 | Вывести в ремонт КТП №1 от ВЛ-10 кВ №1 "ГСМ" от ПС 35/10 кВ "Двуречная" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 01.10.18 г до 18-00 05.10.18 г |  | с. Двуречное – Жил.сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин