Информация о плановых ремонтных работах «Степногорских МЭС» АО АРЭК

в период с 10.09.2018г. по 16.09.2018г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф№6 от ПС Благодатная | капитальный ремонт | с 10.09 по 14.09 | с. Алгабас |
| 3 | ВЛ-10 кВ ф№5 от ПС Новодолинка | капитальный ремонт | с 10.09 по 14.09 | с. Орнек, с. Токберле |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №50209 ВЛ-10 кВ ф№5 ПС Ерейментау Г-1 | капитальный ремонт | с 10.09 по 14.09 | с. Малтабар |
| 5 | КТП №51008 от ВЛ-10 кВ ф№6 ПС Уленты | капитальный ремонт | с 10.09 по 14.09 | с. Уленты |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП №60336 ВЛ-10 кВ ф№13 ПС Фрунзе | капитальный ремонт | с 10.09 по 14.09 | с. Бестогай |
| 7 | ТП №18002 по ВЛ-10кВ №20 ПС Шортанды | Капитальный Ремонт | 10.09.2018г по 14 09.2018г. | п. Шортанды Быт |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от КТПН 10/0,4кВ №40315.по ВЛ-10кВ №10 ПС Канкрынка | Капитальный Ремонт | 10.09.2018г по 14 09.2018г. | с. Бектау Быт, |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП №40809 по ВЛ-10кВ №5 ПС Андреевка | Капитальный Ремонт | 10.09.2018г по 14 09.2018г. | с. Андреевка Быт |
| 10 | КТП №41321 по ВЛ-10кВ №15 ПС Южная | Капитальный Ремонт | 10.09.2018г по 14 09.2018г. | с. Угольное Быт |
| 11 | ПС 35/10 Раевка | Капитальный ремонт | 10.09.2018г по 14 09.2018г. | с. Раевка Быт |
| 12 | КТП 21119 ВЛ-10кВ №12 ПС «Отрадное» | Капитальный ремонт | 10.09.2018-12.09.18 | Ж.С. |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20244 №1 ПС "Элеватор" | реконструкция | 10.09.2018-12.09.18 | Ж.С. |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20235 №5 ПС "СПГО" | реконструкция | 10.09.2018-14.09.18 | Ж.С. |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от КТП 20226 №3 ПС "Заводская" | реконструкция | 10.09.2018-14.09.18 | магазины,Ж.С. |
| 16 | ВЛ 10кВ № 7 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | с 10.09.2018 по 11.09.2018 | Бытовой потребитель ул.Абылай Хана, Интернациональная,ул.Мира. |
| 17 | КТП 31215 от ВЛ 10кВ №17 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | с 10.09.2018 по 15.09.2018 | Бытовой потребитель ул.Гагарина |
| 18 | ВЛ 0,4кВ КТП 31256 от ВЛ 10кВ №19 ПС Аккуль | Капитальный ремонт | с 10.09.2018 по 15.09.2018 | Бытовой потребитель ул.Валиханова |

# Начальник ОДС:                            В. Кудрявцев