Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 17.09.18г по 21.09.18г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Балкашино" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 19.09.2018г. до 18:00 20.09.2018 (с включением на ночь) | Максимовский с.о.: с.Балкашино, жилой сектор, насосная |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ "Васильевка" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 17.09.2018г. до 18:00 18.09.2018 (с включением на ночь) | Васильевский с.о.: с.Васильевка жилой сектор |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №16 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Заводская" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 17.09.2018г. до 18:00 18.09.2018 (с включением на ночь) | Сандыктауский с.о.: с.Сандыктау жилой сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ "Приозерная" | Капитальный ремонт |  |  | с 9:00 18.09.2018г. до 18:00 20.09.2018 (с включением на ночь) | Жамбылский с.о.: с.Приозерное жилой сектор, школа |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Карасусская» 1-2 СШ-10 кВ | Текущий ремонт |  | с 09-00 19.09.18г до 20-00 19.09.18г. |  | с. Уш-Карасу-жил. сектор, акимат ,медпункт ФАП , школа , АТС( связь), ТОО «Торал» , К/Х « Венера», К/Х « Каскад» |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф. №1,2 от КТП-№346 «Автостанция» от ВЛ-10кВ №12 «Хлебозавод» от ПС «Новая» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 17.09.18г. до 18-00 19.09.18г. С вводом на ночь. |  | С. Кийма. Жил сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,. от КТП-№378 «Ж.С» от ВЛ-10кВ №6 «Райцентр 1» от ПС «Кийма» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 20.09.18г. до 18-00 20.09.18г. |  | С. Кийма. Жил сектор. |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2, от КТП-№25 «Мира Станционная» от ВЛ-10кВ №16 «Райценрт 3» от ПС «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 17.09.18г. До 18-00 21.09.18г. С вводом на ночь. |  | с. Жаксы. Жил. Сектор ИП Сейдохметова. Военкомат. |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2, от КТП-№33 «Д.К» от ВЛ-10кВ №2 «п. ГАИ (К)» от ПС «Элеваторная» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 17.09.18г. До 18-00 21.09.18г. С вводом на ночь. |  | с. Жаксы. Жил. Сектор Д.К. Архив. ИП.Помолов. СЭС. |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1, от КТП-№1 «Быт» от ВЛ-10кВ №1 «Ц.У» от ПС «Островская» | Капитальный ремонт |  | С 09-00 17.09.18г. До 20-00 20.09.18г. С вводом на ночь. |  | С.Островское. Жил. Сектор |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2. от КТП-№16 «Отделение-1» от ВЛ-10кВ №7 «Отделение-1» от ПС «Моховая» | Капитальный ремонт |  | С 10-00 17.09.18г. до 20-00 21.09.18г. С вводом на ночь. |  | Отделение. Жил сектор. |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ВЛ-0,4 кВ от КТП №4 от ВЛ-10 кВ №2 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Московская" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 17.09.18 г до 18-00 18.09.18г |  | с. Московское - Жил. Сектор |
| 2 | Вывести в ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 от ВЛ-6 кВ №19 "Калачи" от ПС 35/6 кВ "ЦРП" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 17.09.18 г до 18-00 19.09.18 г |  | с. Калачи – Жил.сектор |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №15 "Школа" от ПС 35/10 кВ "Заречная" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 17.09.18 г до 18-00 21.09.18 г |  | с. Заречное – Жил.сектор, сельский клуб |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10 кВ №1 "Ремзавод" от ПС 35/10 кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 17.09.18 г до 18-00 18.09.18 г |  | с. Красивое – Жил. сектор |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №34 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 17.09.18 г до 18-00 18.09.18 г |  | с. Бузулук – ТОО «Агро-Олдиви» |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10 кВ №5 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Победа" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 19.09.18 г до 18-00 21.09.18 г |  | с. Бузулук – Жил.сектор |
| 7 | Вывести в ремонт КТП №48 от ВЛ-10 кВ №5 "Школа" от ПС 35/10 кВ "Знамя Труда" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 19.09.18 г до 18-00 21.09.18 г |  | с. Красивое – Жил. сектор |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №20 от ВЛ-10 кВ №12 "ЦУ" от ПС 35/10 кВ "Жаныспай" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 17.09.18 г до 18-00 18.09.18 г |  | с. Жаныспай – Жил. сектор |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 от ВЛ-10 кВ №1 "ЦУ" от РП 8/10 кВ "ТП-8" | Капитальный ремонт |  | С 10-00 18.09.18 г до 18-00 21.09.18 г |  | с. Биртал – Жил.сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин