Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 01.07.19г по 05.07.19г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения |  | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №1 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Владимировка | капитальный ремонт |  | с 9:00 01.07.2019г. до 18:00 05.07.2019г. С включением на ночь | с.Богословка, школа, пекарня, базы |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Владимировка | капитальный ремонт |  | с 9:00 01.07.2019г. до 18:00 05.07.2019г. С включением на ночь | с.Богословка, школа, пекарня, базы |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ "Белгородка" | капитальный ремонт |  | с 9:00 01.07.2019г. до 18:00 05.07.2019г. С включением на ночь | с.Белгородское, бытовые потребители |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №11 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110/10 кВ "Новоникольская" | капитальный ремонт |  | с 9:00 01.07.2019г. до 18:00 05.07.2019г. С включением на ночь | с.Новоникольское, бытовые потребители |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №10 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ "Приозерная" | капитальный ремонт |  | с 9:00 01.07.2019г. до 18:00 05.07.2019г. С включением на ночь | Жамбылский с.о.: с.Кызыл Казахстан бытовые потребители |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ "Поляна" | капитальный ремонт |  | с 9:00 01.07.2019г. до 18:00 05.07.2019г. С включением на ночь | Жамбылский с.о.: с.Кызыл Казахстан бытовые потребители |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Нахимовская» 1,2 СШ-35кВ, СМВ-35кВ. | Капитальный ремонт СМВ-35кВ | с 10-00ч. 01.07.19г. до 18-00ч. 05.07.19г. С включением на ночь. |  | с Нахимова –жил.сектор, школа, ФАП, К/Х «Алибек» |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |  |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт КТП №53 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 01.07.19 г. по 18-00 ч. 02.07.19 г. |  | г. Есиль - жил. сектор, ИП «Матюк Н.М.» ГУ «Отдел образования» (д.сад Балбобек, Болашак), ТОО «Тур Астана» (аптека) |
| 2 | Вывести в ремонт ТП №75 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-35/10 кВ «Есиль II» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 03.07.19 г. по 18-00 ч. 05.07.19 г. |  | г. Есиль – жил. сеткор |
| 3 | Вывести в ремонт КТП №20 от ВЛ-10 кВ №15 «МТФ» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 01.07.19 г. по 18-00 ч. 03.07.19 г. |  | с. Свободное – ТОО «Торгайская СХС» |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №7 от ВЛ-10 кВ №6 «Ц.У.» от ПС-110/35/10 кВ «Ейская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 01.07.19 г. по 18-00 ч. 05.07.19 г. |  | с. Ейское – жил. сектор |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №12 от ВЛ-10 кВ №7 «Мехток» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 04.07.19 г. по 18-00 ч. 05.07.19 г. |  | с. Свободное – ТОО «Торгайская СХС» |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №52 от ВЛ-10 кВ №1 «Ремзавод» от ПС-35/10 кВ «Знамя Труда» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 01.07.19 г. по 18-00 ч. 02.07.19 г. |  | с. Красивое – жил. сектор, ИП «Бальцкр В.Г.», ИП «Байгазина М.К.» |
| 7 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Курская» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 01.07.19 г. по 18-00 ч. 03.07.19 г. |  | с. Курское – жил. сектор |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №6 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Курская» | Капитальный ремонт | с 09-00 ч. 04.07.19 г. по 18-00 ч. 05.07.19 г. |  | с. Курское – жил. сектор |
| 9 | Вывести в ремонт КТП №11 от ВЛ-10 кВ №5 «СТФ» от ПС-35/10 кВ «Московская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 01.07.19 г. по 18-00 ч. 05.07.19 г. |  | с. Московское – жил. сектор |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №27 «пос.Энергетиков» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 14-00 ч. 01.07.19 г. по 18-00 ч. 05.07.19 г. |  | г. Есиль - жил. сектор, ТОО «Ситу», ТОО «Курган», к/х «Татьяна», к/х «Улпан», к/х «Виктория» ГУ «Отдел образования» (пионер.лагерь), С/О «Керамзит» |

Начальник ОДС								А.Моисейкин