Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 23.09.19г по 27.09.19г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №2 «Ц/У-1 ПС «Фурманова» | Тех. обслуживание | с 09-00 24.09.19 до 19-00 25.09.19 | Жилой сектор п. Бирсуат, АЗС. |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №1 «Отделение-1» ПС «Лен-Комсомол» | Тех. обслуживание | с 9-00 26.09.19 до 19-00 27.09.19 | ГКП на ПХВ «Комун.сервис |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ № 2 «Ц/У» ПС «Братолюбовка» | Капитальный ремонт | с 09-00 25.09.19 до 19-00 27.09.19 | Жилой сектор п.Далабай, школа, ФАП, Акимат, Казактелеком. |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №9 от ВЛ-10кВ №24 «ЕЦ.» ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 09-00 23.09.19 до 18-00 24.09.19 | ИП Крамарь, жилой сектор г. Державинск |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №56 от ВЛ-10кВ №10 «Город 2» ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 09-00 25.09.19 до 18-00 26.09.19 | Жилой сектор г. Державинск |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф № 1 от КТП № 9 ВЛ-10кВ № 24 ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 09-00 27.09.19 до 18-00 27.09.19 | ИП «Крамарь», Жилой сектор г.Державинск |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф № 1 от КТП № 1 ВЛ-10кВ № 1 «Маяк» ПС «Донская» | Капитальный ремонт | с 09-00 25.09.19 до 20-00 26.09.19 | Жилой сектор п.Маяк |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1, от КТП №55 «ул.Станционная» от ВЛ-10кВ №16 «Рц-3» (К) от ПС «Элеваторная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00. 23.09.19г До 20-00. 27.09.19г | ИП «Абылхасенова» ИП «Матиева» ИП «Абишев» Жил.сектор С.Жаксы |
| 2 | Вывести в ремонт КТП №9 «Быт» от ВЛ-10 кВ №12 «Ц.У» от ПС «Подгорная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 23.09.19г До 20-00 27.09.19г | Жил. сектор с.Подгорное ИП «Макагон» |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП №9 «Быт» от ВЛ-10 кВ №12 «Ц.У» от ПС «Подгорная» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 23.09.19г До 20-00 27.09.19г | Жил. сектор с.Подгорное ИП «Макагон» |
| 4 | Вывести в ремонт КТП №3 «Быт» от ВЛ-10 кВ №12 «Ц.У» от ПС «Подгорная | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 23.09.19г До 20-00 27.09.19г | Жил.сектор С.Подгорное |
| 5 | Вывести в ремонт КТП №558 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 11-00 23.09.19г До 14-00 23.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 6 | Вывести в ремонт КТП №1 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 14-00 23.09.19г До 19-00 23.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 7 | Вывести в ремонт КТП №539 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 09-00 24.09.19г До 14-00 24.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 8 | Вывести в ремонт КТП №561 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 14-00 24.09.19г До 19-00 24.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 9 | Вывести в ремонт КТП №538 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 09-00 25.09.19г До 14-00 25.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 10 | Вывести в ремонт КТП №542 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 14-00 25.09.19г До 19-00 25.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1от КТП №1 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 09-00 26.09.19г До 14-00 26.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 12 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1от КТП №539 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 14-00 26.09.19г До 19-00 26.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 13 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1от КТП №538 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 09-00 27.09.19г До 14-00 27.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 14 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1от КТП №561 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС «Казгородок» | Кап. Ремонт | С 14-00 27.09.19г До 19-00 27.09.19г | Жил.сектор с. Терсакан |
| 15 | Вывести в ремонт КТП №480 «Бр.№2» от ВЛ-10 кВ №15 «Бригады» от ПС «Ленина» | Кап. Ремонт | С 10-00 23.09.19г До 15-00 23.09.19г | с. Запорожье. ТОО «Алиби» |
| 16 | Вывести в ремонт КТП №477 «Бр.№3» от ВЛ-10 кВ №15 «Бригады» от ПС «Ленина» | Кап. Ремонт | С 15-00 23.09.19г До 20-00 23.09.19г | с. Запорожье. ТОО «Алиби» |
| 17 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП№501 «Ж.С» от ВЛ-10 кВ №9 «ЦУ» от ПС «Ишимская» | Кап. Ремонт С вводом на ночь | С 09-00 24.09.19г До 20-00 27.09.19г | Жил.сектор с. Ишимское |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №41 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 23.09.19 г. по 18-00 ч. 25.09.19 г. | г. Есиль – ИП «Сагаровский», ИП «Евстигнеева», ИП «Макарова», ИП «Абдулина», ИП «Есщанова», жил. сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Техническое обслуживание | с 10-00 ч. 26.09.19 г. по 18-00 ч. 26.09.19 г. | г. Есиль – жил. сектор, К/х «Престиж», Ф/х «Жанагуль», СШ с. Аксай |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №12 «Иглик» от ПС-35/10 кВ «Есиль II» | Техническое обслуживание | с 10-00 ч. 27.09.19 г. по 18-00 ч. 27.09.19 г. | г. Есиль – жил.сектор, СШ с. Иглик |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №11 от ВЛ-10 кВ №5 «Орошение» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 23.09.19 г. по 18-00 ч. 27.09.19 г. | с. Свободное – жил. сектор, ИП «Цурикова», |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №8 от ВЛ-10 кВ №12 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Жаныспай» | техническое обслуживание | с 10-00 ч. 23.09.19 г. по 18-00 ч. 27.09.19 г. | с. Жаныспай – жил. сектор, Есильская ЦРБ (ФАП) |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП №2 от ВЛ-10 кВ №5 «Ц.У.» от ПС-35/10 кВ «Каракольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 23.09.19 г. по 18-00 ч. 27.09.19 г. | с. Караколь – ТОО «СХП Каракольский» |
| 7 | Вывести в ремонт КТП №3 от ВЛ-10кВ №5 «Ц.У.» от ПС-35/10 кВ «Двуречная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 23.09.19 г. по 18-00 ч. 25.09.19 г. | с. Двуречное – жил. сектор |
| 8 | Вывести в ремонт КТП №6 от ВЛ-10кВ №5 «Ц.У.» от ПС-35/10 кВ «Двуречная» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 26.09.19 г. по 18-00 ч. 27.09.19 г. | с. Двуречное – жил. сектор |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 от КТП №3 от ВЛ-10 кВ №9 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт | с 10-00 ч. 23.09.19 г. по 18-00 ч. 27.09.19 г. | с. Орловка – жил. сектор |

Начальник ОДС								А.Моисейкин