Информация о плановых ремонтных работах по РЭУ АО «АРЭК»

в период с 05.12.2019г. по 06.12.2019г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10кВ «ЧЛЗ» ВЛ-10кВ №446 | Для проведения капитального ремонта | с 10-00 05.12.19 до 18-00 06.12.19 | Юр. лица АО «АРЭК» |
| 2 | ПС 110/10кВ «ЧЛЗ» ВЛ-10кВ №204 | Для безопасного производства работ при капитальном ремонте | с 10-00 05.12.19 до 18-00 06.12.19 | Юр. лица АО «АРЭК» |

# Начальник ОДС                                        Б. Жолдыбаев