Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 10.08.20  по 14.08.20г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт 1СШ-10кВ на ПС «Пригородная» | Капитальный ремонт | с 09-00 12.08.20 до 18-00 13.08.20 | Жилой сектор п. Пригородная, школа, акимат, детский сад, ТОО «Рассвет-М», К/Х Азамат-4», ГКП на ПХВ «Коммунсервис», АО Казахтелеком РУТ. |
| Жаксынские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 15 отд.№2 от ПС «Кайракты» | Кап.ремонт | С 09-00 10.08.20 г До 21-00 14.08.20 г С вводом на ночь | ТО Картэл с Кайракты жил. сектор |
| 2 | Вывести в ремонт КТП-№7 «Мех-ток» от ВЛ-10кВ №11 «Ц.котельная» от ПС «Рентабельная» | Тех.обслуживание | С 09-00 10.08.20г До 20-00 10.08.20г | ТОО «Шункур-Коль» |
| 3 | Вывести в ремонт КТП-№4 «Зерносклад» от ВЛ-10кВ №11 «Ц.котельная» от ПС «Рентабельная» | Тех.обслуживание | С 09-00 10.08.20г До 20-00 10.08.20г | ТОО «Шункур-Коль» |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф №1, Ф №2 от КТП-№497 «Ж.С» от ВЛ-10кВ №9 «Ц.усадьба» от ПС «Ишимская» | Кап.ремонт | С 10-00 10.08.20г До 20-00 21.08.20г С вводом на ночь | с. Ишимка Жил.сектор |
| Есильские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №15 «Щебкарьер» от ПС-35/10 кВ «Есиль II» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 12.08.2020 г. по 18.00 ч. 12.08.2020 г. | г. Есиль – ИП Титов Д. А., ИП Бурков В. Н., к/х "Жайна", ТОО "АК-ЖОЛ" |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-110/35/10 кВ «Победа» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 10.08.2020 г. по 18.00 ч. 11.08.2020 г. | с. Бузулук – жил. сектор, ГККП "Есильская ЦРБ" |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-110/35/10 кВ «Победа» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 12.08.2020 г. по 18.00 ч. 13.08.2020 г. | с. Бузулук – жил. сектор |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Курская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 14.08.2020 г. по 18.00 ч. 14.08.2020 г. | с. Курский – жил. сектор, АО "АРЭК" (Курское ЛМУ) |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №19 от ВЛ-10 кВ №5 «Школа» от ПС-35/10 кВ «Знамя Труда» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 10.08.2020 г. по 18.00 ч. 11.08.2020 г. | с. Красивое – жил. сектор, ГУ "Аппарат акима Красивинского сельского округа Есильского района Акмолинской области", АО "Казахтелеком", ГУ "Отдел Образования Есильского района", ИП Завгородняя Л. И. |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №27 от ВЛ-10 кВ №2 «Отд. Ленинское» от ПС-35/10 кВ «Знамя Труда» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 12.08.2020 г. по 18.00 ч. 14.08.2020 г. | с. Ленинское – жил. сектор, к/х "Даниял", ГУ "Отдел Образования Есильского района" |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №27 от ВЛ-10 кВ №2 «Отп. на мехток» от ПС-35/10 кВ «37 лет Октября» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 10.08.2020 г. по 18.00 ч. 11.08.2020 г. | с. Юбилейное – жил. сектор |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №2 «Отп. на производство» от ПС-35/10 кВ «37 лет Октября» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 12.08.2020 г. по 18.00 ч. 13.08.2020 г. | с. Юбилейное – жил. сектор |
| 9 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №18 «Производство» от РП-10 кВ «ТП-8» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 14.08.2020 г. по 18.00 ч. 14.08.2020 г. | с. Биртал – жил. сектор |
| 10 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №1 «Смычка» от ПС-35/10 кВ «Сурган» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 10.08.2020 г. по 18.00 ч. 12.08.2020 г. | с. Сурган – жил.сектор, к/х "Маншук и К" |
| 11 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №12 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Жаныспай» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 13.08.2020 г. по 18.00 ч. 14.08.2020 г. | с. Жаныспай – жил.сектор, ГУ "Отдел Образования Есильского района", ИП Шевцов Н. Д., АО "Казахтелеком" |
| 12 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Любимовская» | Тех. обслуживание | с 10.00 ч. 12.08.2020 г. по 18.00 ч. 14.08.2020 г. | с. Любимовское–жил. сектор. |
| 13 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №5 ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Любимовская» | Тех. обслуживание | с 11.00 ч. 10.08.2020 г. по 18.00 ч. 11.08.2020 г. | с. Любимовское –жил. сектор; Есильская ЦРБ, ФАП |

Начальник ОДС				   	 А Моисейкин