Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 28.09.20  по 02.10.20г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТПН10/0,4 кВ №28 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Заводская" | капитальный ремонт | с 9:00 28.09.2020г. до 18:00 30.09.2020г. С включением на ночь | с.Балкашино, бытовые потребители |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТПН10/0,4 кВ №30 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 кВ "Заводская" | капитальный ремонт | с 9:00 01.10.2020г. до 18:00 02.10.2020г. С включением на ночь | с.Балкашино, бытовые потребители |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Веселовская" | капитальный ремонт | с 9:00 28.09.2020г. до 18:00 30.09.2020г. С включением на ночь | с.Новоселовка, бытовые потребители |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4 кВ №4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ "Веселовская" | капитальный ремонт | с 9:00 01.10.2020г. до 18:00 02.10.2020г. С включением на ночь | с.Новоселовка, бытовые потребители |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4 кВ №2 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 кВ "Каменка" | капитальный ремонт | с 9:00 28.09.2020г. до 18:00 30.09.2020г. С включением на ночь | с.Каменка, бытовые потребители |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП10/0,4 кВ №17 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10 кВ "Лесная" | капитальный ремонт | с 9:00 01.10.2020г. до 18:00 02.10.2020г. С включением на ночь | с.Каховка, м.ток (ТОО "ПЗ Балкашинский") |
| 7 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ КТП10/0,4 кВ №7 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ "Культура" | капитальный ремонт | с 9:00 28.09.2020г. до 18:00 30.09.2020г. С включением на ночь | с.Мадениет, бытовые потребители |
| Жаркаинские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт КТП№1 от ВЛ-10 кВ яч№6 «Водозабор» от ПС «Львовская» | Капитальный ремонт | с 09-30 28.09.20 до 18-00 30.09.20 | Жилой сектор п.Каракемер, акимат , АО Казахтелеком РУТ |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТП№1 ВЛ-10 кВ №2 «Центральная-Усадьба1» от ПС «Пригородная» | Капитальный ремонт | с 09-00 29.09.20 до 18-00 30.09.20 | Жилой сектор п.Бирсуат. |
| 3 | Вывести в ремонт КТП№6 от ВЛ-10кВ №9 «Центральная-Усадьба2» от ПС «Фурманова» | Капитальный ремонт | с 10-00 01.10.20 до 18-00 02.10.20 | Жилой сектор п. Бирсуат, акимат. |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ яч№21 «РРС» от ПС «Державинская» | Капитальный ремонт | с 10-00 01.02.20 до 18-00 02.10.20 | Радио релейная связь (РРС) |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВяч№4 «Животноводство» от ПС «Пятигорская» | Капитальный ремонт | с 08-30 29.09.20 до 20-00 30.09.20 | Школа , ГКП на ПХВ «Коммунсервис»,Дом культуры,ТОО «Мадияр К»,пекарня |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП№2 от ВЛ-10 кВ яч№9 «Животноводство» от ПС «Пятигорская» | Капитальный ремонт | с 08-30 01.10.20 до 20-00 02.10.20 | Жилой сектор поселка Пятигорское,Акимат |
| Жаксынские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП №1 «Быт» от ВЛ-10кВ №1 «Ц.У.» от ПС «Рентабельная» | Капитальный ремонт | С 09-00 01.10.20г. До 18-00 02.10.20г С вводом на ночь | Жил.сектор с. Чапаево |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-10кВ №17 «Тайпак» от ПС «Новая» | Капитальный ремонт | С 10-00 28.09.20г. До 18-00 02.10.20г С вводом на ночь | Жил.сектор, к/х «Дулат», метеостанция, «Beeline» с. Кийма |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП №12 «Быт» от ВЛ-10кВ №3 «Авангард» от ПС «Перекатная» | Капитальный ремонт | С 09-00 28.09.20г. До 20-00 30.09.20г С вводом на ночь | К.Х «Модуль», Жил.сектор с.Беловодское |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от КТП №490 «Ж.С.» от ВЛ-10кВ №9 «Ц.У.» от ПС «Ишимская» | Капитальный ремонт | С 10-00 28.09.20г. До 19-00 02.10.20г С вводом на ночь | Жил.сектор с.Ишимка |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП №23 «Котельная» от ВЛ-10кВ №5 «Производство» от ПС «Жаксынская» | Капитальный ремонт | С 09-00 28.09.20г. До 18-00 30.09.20г. С вводом на ночь | ТОО «Белагаш» ГСМ с. Белагаш |
| Есильские РЭС |
| 1 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №28 от ВЛ-10 кВ №4 «Школа» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 29.09.2020 г. по 18.00 ч. 29.09.2020 г. | г. Есиль – жил. сектор. |
| 2 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №27 от ВЛ-10 кВ №4 «Школа» от ПС-110/10 кВ «Красивинская » | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 30.09.2020 г. по 18.00 ч. 30.09.2020 г. | г. Есиль – жил. сектор; И.П.Шабанов З.Р.; И.П. Жумабаева А.К.. |
| 3 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №29 от ВЛ-10 кВ №3 «РПБ» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 28.09.2020 г. по 18.00 ч. 28.09.2020 г. | г. Есиль – АО «АРЭК» |
| 4 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №41 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 01.10.2020 г. по 18.00 ч. 01.10.2020 г. | г. Есиль – жил.сектор, ИП Есщанова З. К., ИП Колдыбаева Ж. М., ИП Иликиева И. С., ИП Макарова С. В., к/х «Гульдана», ИП Абдуллина Ж. К., ИП Колдыбаева Ж. М., ИП Евстигнеева Л. П. , АО «Казахтелеком», ИП «Көлік», ИП Ерденов Р. З., ИП Сагаровский Б. В. |
| 5 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №66 от ВЛ-10 кВ №27 «пос. Энергетиков» от ПС-110/10 кВ «Красивинская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 02.10.2020 г. по 18.00 ч. 02.10.2020 г. | г. Есиль – ИП «Энерговодстройсервис», ИП Алиев М.Г. |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ №15 «Щебкарьер» от ПС-35/10 кВ «Есиль-II» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 28.09.2020 г. по 18.00 ч. 02.10.2020 г. | г. Есиль – И.П. Титов Д.А.; И.П.Бурков В.Н.; К/Х «Жайна»; ТОО «АК-ЖОЛ». |
| 7 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №3ославкаапорожец11 от ВЛ-10 кВ № от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Двуречная» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 28.09.2020 г. по 18.00 ч. 28.09.2020 г. | с. Двуречный – жил. сектор, ИП Тепляшова Е.Н., Есильская ЦРБ ФАП, ИП Кривич Н.П., ГУ «Аппарат акима Двуреченского с/о», ГУ «Отдел образования Есильского района» |
| 8 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №11 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-110/35/10 кВ «Победа» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 29.09.2020 г. по 18.00 ч. 29.09.2020 г. | с. Бузулук – жил. сектор, АО «Казпочта», ГУ «Аппарат акима Бузулукского с/о Есильского района» |
| 9 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-110/35/10 кВ «Победа» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 30.09.2020 г. по 18.00 ч. 30.09.2020 г. | с. Бузулук – жил. сектор; ИП Хайнакова И.Н. |
| 10 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №6 от ВЛ-10 кВ №6 «Производство» от ПС-35/10 кВ «Любимовская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 30.09.2020 г. по 20.00 ч. 30.09.2020 г. | с. Раздольное – ТОО «Агро союз 2» |
| 11 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №5 от ВЛ-10 кВ №10 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Любимовская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 29.09.2020 г. по 20.00 ч. 29.09.2020 г. | с. Раздольное – жил. сектор; ГУ «Аппарат акима Свободненского с/о села Раздольное Есильского района»; ГККП «Есильсая ЦРБ» . |
| 12 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №12 «Иглик» от ПС-35/10 кВ «Есиль-II» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 28.09.2020 г. по 20.00 ч. 28.09.2020 г. | с. Иглик – жил. сектор; К/Х «Женис»; К/Х «Талгат» |
| 13 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №11 от ВЛ-10 кВ №9 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Красный Запорожец» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 30.09.2020 г. по 18.00 ч. 30.09.2020 г. | с. Ярославка – жил. сектор; ИП Умхаев К.А. |
| 14 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ № 6 «Отделение» от ПС-35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. .29.09.2020 г. по 18.00 ч. 29.09.2020 г. | с. Орловка – жил. сектор; ТОО «Орловка» |
| 15 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ № 9 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Комсомольская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. .28.09.2020 г. по 18.00 ч. 28.09.2020 г. | с. Орловка – жил. сектор; ТОО «Орловка». |
| 16 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №7 от ВЛ-10 кВ №1 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 01.10.2020 г. по 18.00 ч. 01.10.2020 г. | с. Свободное – жил. сектор; ИП Островская О.В., ИП Цурикова А.А. |
| 17 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №1 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Свободная» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 02.10.2020 г. по 18.00 ч. 02.10.2020 г. | с. Свободное – жил. сектор; ИП Анащенко В.В., ИП Самедова А.Б. |
| 18 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Каракольская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 28.09.2020 г. по 18.00 ч. 28.09.2020 г. | с. Караколь – жил. сектор. |
| 19 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №22 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Каракольская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 29.09.2020 г. по 18.00 ч. 29.09.2020 г. | с. Караколь – жил. сектор, к/х «Вера» |
| 20 | Вывести в ремонт КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №15 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Бузулукская» | Капитальный ремонт. | с 09.00 ч. 01.10.2020 г. по 18.00 ч. 02.10.2020 г. | с. Речное – жил. сектор; «АТС АО Казактелеком».; ГУ «Отдел образования Есильского района »; ГККП «Есильская ЦРБ». |

Начальник ОДС				   	 А Моисейкин