Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 26.04.21  по 30.04.21г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Приозерная» Т-1, Т-2, СМВ-35кВ,1-2СШ-10кВ | Тех.обслуживание | с 12-00 26.04.21 до18-00 26.04.21 | С. Приозерное, с. Кызыл-Казахстан, с. Березовка |
| 2 | Вывести в ремонт на ПС «Свободная» Т-1, Т-2, 1-2СШ-10кВ | Тех.обслуживание | с 10-00 28.04.21 до18-00 28.04.21 | С. Максимовка |
| 3 | Вывести в ремонт на ПС «Бараккульская» Т-1, Т-2, 1-2СШ-10кВ | Тех.обслуживание | с 10-00 29.04.21 до18-00 29.04.21 | С. Бараккуль |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС «Нахимовская» Т-1, Т-2,МВ-35кВ ввода Т-1,МВ-35кВ ввода Т-2,СМВ-35кВ, 1-2СШ-10кВ | Тех.обслуживание | с 14-00 26.04.21 до18-00 26.04.21 | с. Нахимовское, КХ «Мерей». Школа. ФАП, Акимат |
| 2 | Вывести в ремонт на ПС «Львовская» Т-1, Т-2, СМВ-35кВ,1-2СШ-10кВ | Тех.обслуживание | с 14-00 27.04.21 до18-00 27.04.21 | с. Львовское, АО Казахтелеком РУТ.Школа. ПКП на ПХВ Коммунсервис КВС с.Валиханова. ФАП.Акимат.ИП «Мовсисян».ИП «Отан».к/х «Армен».ИП «Камышанский».к/х «Тургай». |
| 3 | Вывести в ремонт на ПС «Донская» Т-1, Т-2,СМВ-35кВ, 1-2СШ-10кВ | Тех.обслуживание | с 14-00 28.04.21 до18-00 28.04.21 | с.Костычево, ТОО «Алиби-Жаркаин»,ТОО «им. Костычево».ТОО «Жаркаин».Дом культуры.Школа. Акимат.к/х «Рассвет». ТОО «Зерно-Транс» |
| 4 | Вывести в ремонт на ПС «Отрадное»Т-1,Т-2,СМВ-35кВ,1-2СШ 10кВ | Тех.обслуживание | с 14-00 29.04.21 до 18-00 29.04.21 | с.Отрадное, ТОО «СХП Отрадный».ТОО «Актюбе-О».Акимат.Школа.АТС.ГКП наПХВ Комунсервис» водоснабжение.ФАП. |
| 5 | Вывести в ремонт на ПС «Шолаксанды» Т-1,Т-2,СМВ-35кВ,1-2СШ-10кВ | Тех.обслуживание | С 14-00 30.04.21 до 18-00 30.04.21 | с. Тасоткель, Акимат.Школа.АТС.ТОО «Темирлан».Дет.сад «Бобек».Молокозавод. |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №4 от ВЛ-10 кВ №1 «ЦУ» от ПС35/10 кВ «Свободная» | Техническое обслуживание | с 10.00.ч. 27.04.2021 до 18.00.ч. 27.04.2021 | с. Свободное – жил. сектор; ИП Федченко О.А.; дет сад «Карлыгаш» |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №11 от ВЛ-10 кВ №5 «Орошение» от ПС35/10 кВ «Свободная» | Техническое обслуживание | с 10.00.ч. 28.04.2021 до 18.00.ч. 28.04.2021 | с. Свободное – жил. сектор. |
| 3 | КТП 10/0,4 кВ №12 от ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС35/10 кВ «Есиль » | Техническое обслуживание | с 14.00.ч. 26.04.2021 до 18.00.ч. 26.04.2021 | с. Аксай – жил. сектор; К/Х «Престиж». |
| 4 | КТП 10/0,4 кВ №9 от ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС35/10 кВ «Есиль » | Техническое обслуживание | с 14.00.ч. 27.04.2021 до 18.00.ч. 27.04.2021 | с. Аксай – жил. сектор; ИП Михайленко. |
| 5 | КТП 10/0,4 кВ №20 от ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС35/10 кВ «Есиль » | Техническое обслуживание | с 14.00.ч. 28.04.2021 до 18.00.ч. 28.04.2021 | с. Аксай – жил. сектор. |
| 6 | КТП 10/0,4 кВ №8 от ВЛ-10 кВ №25 «ЦУ» от ПС35/10 кВ «Есиль » | Техническое обслуживание | с 14.00.ч. 26.04.2021 до 18.00.ч. 26.04.2021 | с. Аксай – жил. сектор; ИП Шаров; ИП Маковеева С.С.; ИП Бадрутдинова О.А.; ИП Михайленко. |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | На ПС 35/10 кВ «Островская» вывести в ремонт Т-1, Т-2, 1-2СШ-10 кВ. | Чистка изоляции и слив конденсата | С 10-00 26.04.21г До 18-00. 26.04.21г | п. Тарасовка ТОО «Тарасовка», Жил.сектор. Бюджетные организации. Магазины. |
| 2 | На ПС 35/10 кВ «Элеваторная» вывести в ремонт Т-1, Т-2, 1-2СШ-10 кВ. | Чистка изоляции и слив конденсата | С 11-00 27.04.21г До 14-00. 27.04.21г | п. Жаксы Жил.сектор. Бюджетные организации. Магазины. ИП и ТОО. |

Начальник ОДС				   	 А .Моисейкин